## Slide 1
SmartBin — Báo cáo Tuần 7 (22/09 – 28/09/2026)
• Môn Phát triển ứng dụng di động — GVHD: Huỳnh Hoàng Hà
• Đề tài: Ứng dụng quản lý hệ thống thùng rác thông minh
• Mã nguồn: https://github.com/menvo-embedded/smartbin-hcmute

## Slide 2
1. Tuần này làm thêm được gì
• Hoàn thiện đủ 4 luồng người dùng trên dữ liệu thật (Supabase):
• AI nhận diện rác theo bài báo khoa học:
• Tự nhận diện qua camera, không cần chụp:
• Hệ thống tự vận hành (chạy trên server):
• Thông báo realtime:

## Slide 3
1. Tuần này làm thêm được gì (tiếp)
• Tính năng mới:
• Giao diện:
• Kiểm thử:
• Bản cài độc lập:

## Slide 4
2. Hệ thống tự vận hành
• Thùng ≥60% → tự lên lịch ca gần nhất; ≥80% → việc khẩn
• Việc mới → tự giao nhân viên đang trực ít việc nhất
• Mỗi 5 phút: nhắc việc trễ, dự báo đầy, phát hiện thùng mất kết nối
• Mọi sự kiện → thông báo realtime đúng người (nhân viên / quản lý / hộ gia đình)
• Quản lý bật/tắt quy tắc, chọn nhân viên đang trực trong tab "Tự động"

## Slide 5
3. AI nhận diện rác — MobileCLIP-S0 (CVPR 2024)
• Zero-shot: so ảnh với 180 câu mô tả, không cần tự huấn luyện
• Độ chính xác 93,16% (2.749 ảnh), chạy TFLite trên điện thoại, không cần mạng
• Camera trực tiếp: đưa rác ra trước camera → tự mở đúng ngăn (~0,5 s/khung GPU)
• Trích nguồn IEEE: ml-research/README.md

## Slide 6
4. Kiểm thử & sửa lỗi
• Server: 44/44 (trigger, RLS từng vai trò, tự động hoá)
• Logic app: 25/25 (dự báo, lộ trình, tác động môi trường, tra cứu, AI)
• Test trên điện thoại thật cả 4 vai trò + offline + realtime 2 máy
• Sửa 8 lỗi: camera mở nắp lặp, lịch sử sai số, bản đồ trống, kiosk kẹt màn cảm ơn...

## Slide 7
5. Phân công & tiến độ
Chi tiết người phụ trách: Bảng 1 trong file Word tổng kết
• 1. Khung dự án, SQLite + hàng đợi đồng bộ, Supabase (schema, RLS) — Hoàn thành
• 2. Luồng Hộ gia đình (trang chủ, lịch sử, thống kê, cá nhân, điểm/huy hiệu) — Hoàn thành
• 3. Luồng Kiosk cộng đồng (bỏ rác không đăng nhập, màn chờ, cảm ơn) — Hoàn thành
• 4. Luồng Nhân viên thu gom (việc, lộ trình tối ưu, nghiệm thu ảnh) — Hoàn thành
• 5. Luồng Quản lý (thiết bị, bản đồ, điều phối, lịch ca) — Hoàn thành
• 6. Tự động hoá phía server + thông báo realtime — Hoàn thành
• 7. AI nhận diện rác (MobileCLIP-S0) + camera trực tiếp — Hoàn thành
• 8. Phần cứng ESP32 + servo, kết nối BLE thật — Đang tích hợp
• 9. Kiểm thử (server, logic, thủ công trên máy thật) — Hoàn thành
• 10. Cuốn báo cáo: Chương 1 Tổng quan — Hoàn thành

## Slide 8
6. Kế hoạch tuần sau
• Viết Chương 2 — Cơ sở lý thuyết (React Native/Expo, Supabase, local-first, CLIP/MobileCLIP, TFLite, BLE).
• Tích hợp BLE với thùng ESP32 thật (thay MockBinController), demo mở nắp thật.
• Đo benchmark AI trên nhiều điện thoại (thời gian/khung, GPU vs CPU) cho Chương 4.