TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Môn: Phát triển ứng dụng di động — GVHD: Huỳnh Hoàng Hà

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HÀNG TUẦN

Tuần 7 (22/09 – 28/09/2026)

Đề tài: SmartBin — Ứng dụng quản lý hệ thống thùng rác thông minh

Mã nguồn: https://github.com/menvo-embedded/smartbin-hcmute

# 1. Tuần này làm thêm được gì

Hoàn thiện đủ 4 luồng người dùng trên dữ liệu thật (Supabase): kiosk cộng đồng (không cần đăng nhập), hộ gia đình, nhân viên thu gom, quản lý. Bỏ toàn bộ dữ liệu giả; mọi thao tác ghi đi qua SQLite + hàng đợi đồng bộ (dùng được khi mất mạng).

AI nhận diện rác theo bài báo khoa học: tích hợp mô hình MobileCLIP-S0 (Apple, CVPR 2024) phân loại zero-shot 3 nhóm hữu cơ / vô cơ / tái chế, chạy TFLite ngay trên điện thoại. Độ chính xác 93,16% trên 2.749 ảnh thử; trích nguồn IEEE trong ml-research/README.md.

Tự nhận diện qua camera, không cần chụp: đưa rác ra trước camera → AI nhận ra loại → tự mở đúng ngăn (hộ gia đình + kiosk). Chạy GPU ~0,5 s/khung; vật nằm yên chỉ tính 1 lần.

Hệ thống tự vận hành (chạy trên server): thùng ≥60% tự lên lịch thu gom ca gần nhất, ≥80% tạo/nâng việc khẩn; tự giao nhân viên đang trực ít việc nhất; pg_cron 5 phút/lần tự nhắc việc trễ, dự báo đầy theo tốc độ bỏ rác, báo thùng mất kết nối.

Thông báo realtime: nhân viên/quản lý/hộ gia đình nhận thông báo hệ thống ngay trên điện thoại (Supabase Realtime).

Tính năng mới: dự báo thùng đầy, lộ trình thu gom tối ưu (láng giềng gần nhất + 2-opt), nhân viên chấm chất lượng phân loại (+5 điểm), tác động môi trường + huy hiệu + chuỗi ngày, tra cứu "rác này bỏ ngăn nào?", ảnh nghiệm thu lưu kho riêng tư.

Giao diện: thanh tab dưới cho cả nhân viên (Công việc / Lộ trình / Cá nhân) và quản lý (Thùng rác / Điều phối / Tự động / Cá nhân); bản đồ thiết bị.

Kiểm thử: 44/44 phép kiểm tra server (trigger, phân quyền RLS từng vai trò, tự động hoá), 25/25 kiểm thử logic app, test thủ công trên điện thoại thật; sửa 8 lỗi phát hiện được (camera mở nắp lặp, lịch sử sai số, bản đồ trống...).

Bản cài độc lập: APK release chạy không cần máy tính (SmartBin-demo.apk).

# 2. Demo kết quả

Cài SmartBin-demo.apk (bản release, chạy độc lập). Tài khoản test mật khẩu 123456: user1 hộ gia đình, user2/user4 nhân viên, user3 quản lý; kiosk không cần tài khoản.

Kịch bản demo chi tiết: docs/KICH-BAN-DEMO.md (điểm nhấn: hệ thống tự vận hành với 2 máy, camera AI tự mở nắp, chế độ offline).

# 3. Mã nguồn trên GitHub

https://github.com/menvo-embedded/smartbin-hcmute

| Thư mục | Nội dung |
| --- | --- |
| src/app/ | Màn hình theo vai trò: (household), (user) kiosk, (collector), (admin), (auth) |
| src/features/ | Nghiệp vụ: sorting, collection, admin, notifications, stats... |
| src/core/ | Hạ tầng: Supabase, SQLite, hàng đợi đồng bộ, BLE, thông báo |
| src/ml/ | AI: MobileCLIP-S0 TFLite, camera nhận diện trực tiếp |
| supabase/ | schema.sql, migration đã chạy, kiểm thử server, dữ liệu demo |
| ml-research/ | Nghiên cứu mô hình, đánh giá, trích dẫn IEEE |
| docs/ | Kiến trúc, kịch bản demo, báo cáo tuần, cuốn báo cáo |

# 4. Bảng phân công công việc

Ghi chú: điền họ tên – MSSV người phụ trách từng hạng mục.

Bảng 1: Phân công công việc từng thành viên

| STT | Hạng mục | Thư mục / file | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khung dự án, SQLite + hàng đợi đồng bộ, Supabase (schema, RLS) | src/core, supabase/schema.sql |  | Hoàn thành |
| 2 | Luồng Hộ gia đình (trang chủ, lịch sử, thống kê, cá nhân, điểm/huy hiệu) | src/app/(household), features/stats |  | Hoàn thành |
| 3 | Luồng Kiosk cộng đồng (bỏ rác không đăng nhập, màn chờ, cảm ơn) | src/app/(user) |  | Hoàn thành |
| 4 | Luồng Nhân viên thu gom (việc, lộ trình tối ưu, nghiệm thu ảnh) | src/app/(collector), features/collection |  | Hoàn thành |
| 5 | Luồng Quản lý (thiết bị, bản đồ, điều phối, lịch ca) | src/app/(admin), features/admin |  | Hoàn thành |
| 6 | Tự động hoá phía server + thông báo realtime | migrations_manual/2026-09-28_tu_dong_hoa.sql, features/notifications |  | Hoàn thành |
| 7 | AI nhận diện rác (MobileCLIP-S0) + camera trực tiếp | src/ml, ml-research |  | Hoàn thành |
| 8 | Phần cứng ESP32 + servo, kết nối BLE thật | firmware, core/ble |  | Đang tích hợp |
| 9 | Kiểm thử (server, logic, thủ công trên máy thật) | supabase/tests, scripts/test-logic.ts |  | Hoàn thành |
| 10 | Cuốn báo cáo: Chương 1 Tổng quan | docs/bao-cao |  | Hoàn thành |

# 5. Bảng quản lý tiến độ theo tuần

Bảng 2: Quản lý tiến độ thực tế theo tuần

| Tuần | Nội dung | Tiến độ |
| --- | --- | --- |
| Tuần 2 | Khung dự án, hạ tầng (Supabase, SQLite, BLE giả lập), schema + RLS | 100% |
| Tuần 3 | Đủ màn hình 4 vai trò, luồng bỏ rác đầu-cuối | 100% |
| Tuần 4 | Giao diện theo thiết kế, thống kê, hồ sơ | 100% |
| Tuần 5 | Bản đồ thiết bị, repo GitHub, dựng phần cứng, bắt đầu luồng Hộ gia đình | 100% |
| Tuần 6 | Hoàn thiện Hộ gia đình, đổi sang 3 loại rác, dữ liệu thật | 100% |
| Tuần 7 | AI MobileCLIP + camera trực tiếp, tự vận hành, thông báo, tab dưới, kiểm thử, Chương 1 | 100% |
| Tuần 8 | Chương 2 Cơ sở lý thuyết; tích hợp BLE với ESP32 thật | Dự kiến |
| Tuần 9–10 | Chương 3 Phân tích & thiết kế hệ thống | Dự kiến |
| Tuần 11 | Chương 4 Phân tích kết quả (benchmark AI, kiểm thử) | Dự kiến |
| Tuần 12 | Chương 5 Kết luận, hoàn thiện & nộp | Dự kiến |

# 6. Kế hoạch tuần sau

Viết Chương 2 — Cơ sở lý thuyết (React Native/Expo, Supabase, local-first, CLIP/MobileCLIP, TFLite, BLE).

Tích hợp BLE với thùng ESP32 thật (thay MockBinController), demo mở nắp thật.

Đo benchmark AI trên nhiều điện thoại (thời gian/khung, GPU vs CPU) cho Chương 4.